PAINEL DE CHAMADA CER4

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Plano de Testes

Painel de Chamada CER4

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | 18/08/2026 |
| Status | Rascunho para revisão |

# 1. Introdução

Este plano combina (a) a suíte de testes automatizados já existente no repositório (core/tests.py, executada via python manage.py test) e (b) uma bateria de testes exploratórios ao vivo, executada em navegador real contra o servidor local, simulando o fluxo real de atendimento entre as três frentes do sistema (mobile, sistema interno e painel de TV). Os defeitos listados na Seção 5 foram todos encontrados e corrigidos ao longo dessas sessões de teste.

# 2. Estratégia de testes

| Nível | Tipo | Ferramenta / Método |
| --- | --- | --- |
| Unitário / Integração | Testes automatizados Django | python manage.py test (SQLite em memória, config/test_settings.py) |
| Integração de tempo real | Verificação de disparo de eventos WebSocket | WebSocketEventosTests (core/tests.py) |
| Exploratório / E2E | Simulação de fluxo real em 3 abas de navegador simultâneas (sistema interno, mobile, painel de chamada) | Automação de navegador (Chrome), com dados fictícios e logins existentes |
| Regressão visual | Captura de tela e inspeção de geometria (getBoundingClientRect) em diferentes proporções de viewport | Ferramentas de automação de navegador |

# 3. Escopo

## 3.1 Dentro do escopo

- Fluxo completo do paciente: check-in → acompanhamento em tempo real → chamada → atendimento → conclusão → pesquisa de satisfação.

- Fluxo de encaixe manual (walk-in): criação → validação → chamada → atendimento → conclusão.

- Transições de status e suas restrições (não permitir pular etapas).

- Sincronização em tempo real entre as três telas (mobile, sistema interno, painel de TV).

- Botão condicional “Checar Documentos” e a nova tela de checklist.

- Autenticação (staff e paciente) e controle de permissões por nível de acesso.

## 3.2 Fora do escopo desta rodada

- Testes de carga/performance sob múltiplos usuários simultâneos.

- Testes automatizados de acessibilidade (WCAG).

- Teste da priorização de fila por tipo de atendimento/idade — não aplicável, pois a funcionalidade não está implementada (ver pendência no SRS).

# 4. Casos de teste executados

| ID | Caso de teste | Resultado |
| --- | --- | --- |
| CT-01 | Check-in mobile de paciente com agendamento válido gera senha e posição corretas | Aprovado |
| CT-02 | Reenvio de check-in do mesmo paciente no mesmo dia não duplica o registro na fila | Aprovado |
| CT-03 | Encaixe manual (walk-in) cria registro em Validação e gera senha sequencial | Aprovado |
| CT-04 | Botão “Validar” aparece e funciona para encaixes em Validação, avançando para Aguardando | Aprovado (bug corrigido — botão estava ausente na tela de Atendimentos do Dia) |
| CT-05 | Chamada de paciente atualiza painel de TV, tela de atendimentos e celular do paciente em tempo real | Aprovado |
| CT-06 | Lista “Últimos Chamados” do painel de TV atualiza automaticamente após múltiplas chamadas em sequência | Aprovado (bug corrigido — campo recent_calls não era repassado pelo consumer WebSocket) |
| CT-07 | Iniciar atendimento (Chamado → Em Atendimento) e concluir (Em Atendimento → Concluído) | Aprovado |
| CT-08 | Marcar ausência e rechamar paciente | Aprovado |
| CT-09 | Pesquisa de satisfação só é aceita após conclusão do atendimento, com CPF de checksum válido | Aprovado (comportamento correto — CPFs fictícios sequenciais de teste corretamente rejeitados pela validação de dígito verificador; refeito com CPF fictício válido) |
| CT-10 | Botão “Checar Documentos” aparece somente para tipo de atendimento Exame Auditivo e leva à tela de checklist correta | Aprovado (bug corrigido nesta sessão — condição comparava com a string errada e o botão nunca aparecia; verificado positivo para exame auditivo e negativo para consulta) |
| CT-11 | Tela de checklist identifica o paciente certo mesmo com a sessão sobrescrita por outro login no mesmo navegador | Aprovado (bug corrigido durante o próprio teste — prioridade de identificação por querystring sobre sessão) |
| CT-12 | Login de staff com senha incorreta é rejeitado; com senha correta, autentica | Aprovado (coberto também por teste automatizado) |
| CT-13 | Refresh em tempo real da tela de Atendimentos do Dia não se perde quando um modal está aberto | Aprovado (bug corrigido — refresh pendente aplicado ao fechar o modal) |
| CT-14 | Layout do painel de chamada não sobrepõe cartões (posição/últimos chamados) sobre a barra de avisos em proporções de tela atípicas | Aprovado (bug corrigido — contenção estrutural adicionada; sem efeito visual em TV fullscreen 16:9 real, confirmado por medição de geometria) |

# 5. Defeitos encontrados e corrigidos (histórico desta rodada de QA)

| Defeito | Causa raiz resumida | Status |
| --- | --- | --- |
| Botão “Validar” ausente na tela de Atendimentos do Dia | Bloco condicional para o status Validação não existia no template nem na função de redesenho via JS | Corrigido |
| “Últimos Chamados” não atualizava em tempo real | Consumer WebSocket não repassava o campo recent_calls recebido do evento | Corrigido |
| Sessão de staff derrubada ao paciente fazer check-in no mesmo navegador | Sessão única compartilhada entre os dois portais (limitação arquitetural conhecida, ver SAD Seção 8.1) | Mitigado (não resolvido por completo — decisão registrada) |
| Tela “Paciente Chamado” podia exibir dados fictícios/mock em vez do paciente real | Fallback para mock quando a sessão era perdida antes do carregamento da tela | Corrigido — identificação de reserva via parâmetro de URL (senha) |
| Duplicação da palavra “Sala” (“DIRIJA-SE À SALA Sala 8”) | Template adicionava o prefixo “SALA” a um valor que já vinha com “Sala” incluso | Corrigido |
| Uso de date.today()/datetime.now() em vez do relógio do sistema (SystemClock) em pontos do código | Inconsistência de fuso horário/testabilidade | Corrigido em todos os pontos identificados, incluindo apps/mobile/api/views.py |
| Medidor de força de senha com estado inicial incorreto | Estado inicial não era resetado antes da primeira digitação | Corrigido |
| Cartões do painel de chamada (posição/últimos chamados) sobrepondo a barra de avisos | Alturas calculadas por unidade de largura (cqw) sem teto para proporções de tela atípicas | Corrigido |
| Botão “Checar Documentos” nunca aparecia | Condição comparava tipo_atendimento com a string “Exame”, mas o valor real é “Exame Auditivo” | Corrigido nesta sessão |

# 6. Classes de teste automatizado existentes (core/tests.py)

| Classe | Cobertura resumida |
| --- | --- |
| IsolatedScreenSetupTests | Telas mockadas/estáticas, rotas por slug, CRUD de usuários em Configurações, Auditoria de Percurso (filtros e exportação CSV), login/cadastro, exigência de sessão para área do paciente. |
| FluxoAtendimentoIntegrationTests | Fluxo de atendimento ponta-a-ponta: check-in → chamada → início → conclusão, validação de encaixe, rejeição de transições fora de ordem, incrementalidade de posicao_fila. |
| WebSocketEventosTests | Confirma que notificar_fila_atualizada, notificar_painel_chamada e notificar_paciente efetivamente enviam eventos ao channel layer. |

OBSERVAÇÃO Existem também scripts soltos na raiz do repositório (test_hierarquia_tmp.py, test_login_switch_tmp.py, test_pesquisa_tmp.py, test_qa_fixes_tmp.py, test_qa_fixes2_tmp.py, test_troca_senha.py) que parecem scripts manuais de apoio a QA, não integrados à suíte oficial executada por python manage.py test.

# 7. Critérios de entrada e saída

| Critério | Descrição |
| --- | --- |
| Entrada | Ambiente local funcional (servidor Django rodando, banco de dados acessível, usuários e pacientes de teste disponíveis via seed_usuarios/seed_pacientes). |
| Saída (aprovação) | Todos os casos de teste da Seção 4 aprovados; python manage.py check sem erros; suíte automatizada sem regressões nos módulos alterados. |
| Bloqueadores conhecidos | Testes de priorização de fila (US-11/12/13) não podem ser executados até a funcionalidade ser implementada — permanecem como pendência, não como falha de teste. |